## Slide 3
Dostavba tramvajové tratě Brno Bohunice (YB)

## Slide 4
Dětská léčebna Ostrov u Macochy (YB)

## Slide 5
Přístavba základní školy Židlochovice (YB)

## Slide 6
Smluvní podmínky
FIDIC – příprava zadání pro DaB
6

## Slide 7
BĚŽNÁ PRAXE:
INVESTOR – chce ale neví jak
(nebo mám DSP a rychle to překlopím bez znalostí do DaB)
PROJEKTANT – nemá zkušenosti
KONZULTANT – Správce Stavby
konzultant a hlavní koordinátor přípravy podkladů pro YB DaB.
FIDIC YB DaB Důkladná příprava zadání

## Slide 8
Stavební inženýr
Profesant TZB
Profesant NN
Technolog
Geotechnik
Statik
Další profese – dle specifika projektu (akustik, čisté prostory,…)
POŽADAVKY OBJEDNATELE - příklad
Vozovna autobusů a trolejbusů IN 1 mld Kč bez DPH
1,7 mil Kč bez DPH min. 6 měsíců na zpracování
FIDIC YB DaB Tvorba zadání – tým konzultanta

## Slide 9
FIDIC YB DaB Standardy ukázka

## Slide 10
FIDIC YB DaB Roombook ukázka

## Slide 11
Když BIM tak i CDE
Musí být zadáno už od počátku.
Výhody CDE:
Auditní stopa
Přehled o všech dokumentech
Přehledná komunikace
Práce jak s 2D dokumentací
tak i s 3D modelem.
FIDIC YB DaB BIM a CDE

## Slide 12
Porovnání délky přípravy a realizace projektu
s FIDICem a bez
Přípravná fáze (Studie nebo DUR, standardy)
Přípravná fáze (Studie, DUR, DSP, RPD)
VŘ na zhotovitele
Realizace projektu
Realizace projektu
VŘ na zhotovitele
Klasický postup s prováděcí dokumentací
Postup dle FIDIC YB
VŘ na GP

## Slide 13
FIDIC YB DaB
DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Jan Ištvánek
www.invin.cz